РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖИРИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2024                                              с. Джирим                                             № 29

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального

хозяйства социальной сферы Джиримского сельсовета

к работе в осенне-зимний период 2024 -2025 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы администрации Джиримского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов администрация Джиримского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг. (приложение №1)

2) Состав комиссии по контролю и подведению итогов выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг. (приложение №2)

3)  График проведения заседаний комиссии по контролю за ходом и подведению итогов выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2024-2025 гг. (приложение №3)

2. И.о. начальника МУП ЖКХ «Коммунальщик с. Джирим» Владимировой И.А., обеспечить подготовку объектов водоснабжения, выполнение мероприятий по регулировке, ремонту водоразборной и водозапорной арматуры  трубопроводов с целью сокращение потерь воды при транспортировке к потребителям в поселении Джиримского сельсовета.

3. Создать до начала отопительного сезона на складе расчетный запас топлива и резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийной ситуации.

4. Завершить выполнение мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года в срок до 1 октября 2024 года.

5.  Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Джиримского сельсовета.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Джиримского сельсовета :                                                  А.А.Капран

Приложение №1

к постановлению администрации

Джиримского сельсовета

от   22.05.2024 № 29

ПЛАН

подготовки объектов коммунальной инфраструктуры с.Джирим к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

1.Проведение обслуживания и ремонтных работ котельной:

1.1.  дефектовка узлов и агрегатов котельной - май;

1.2.  очистка котлов, зольников, дымоходов – май;

1.3.  опресовка котлов и теплотрассы с целью выявления целостности отопительной

системы    -  июнь;

1.4.  ревизионные работы электромоторов -  июль;

1.5.  уборка основного и вспомогательного помещения котельной, побелка, покраска

котельной  - август.

- Текущий ремонт водопроводной сети с.Джирим:

2.1.  ревизия и замена запорной арматуры             август- сентябрь.

Приложение №2

к постановлению администрации

Джиримского сельсовета

от  22.05.2024 № 29

СОСТАВ

Комиссии по контролю и подведению итогов выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний

период 2024-2025 гг.

Капран А.А.                          глава Джиримского сельсовета,

председатель комиссии;

Владимирова И.А.                и.о. начальника МУП ЖКХ «Коммунальщик с.Джирим»,

зам. председателя комиссии (по согласованию)

Кочкина И.П.                        бухгалтер МУП ЖКХ «Коммунальщик с. Джирим»,

секретарь комиссии (по согласованию)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Николаева Д.В.                 депутат Совета депутатов Джиримского сельсовета (по

согласованию)

Тутарков Г.С.                   депутат Совета депутатов Джиримского сельсовета (по

согласованию)

Приложение №3

к Постановлению администрации

Джиримского сельсовета

от   22.05.2024 № 29

ГРАФИК

проведения заседаний комиссии по контролю за ходом и проведению итогов выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

1 заседание           12.07.2024г.

2 заседания           16.08.2024г

3 заседание           13.09.2024г.